包包大冒险一组任务计划：

第一阶段：

任务目标：

前端：完成15个页面开发（所有页面）

后端：完成12个API开发（所有API）

计划时间：6月12日 ~ 6月20日

分工：

前端：

黄迪：关于我的页面（3个页面）

贾雪情：交易记录界面（3个页面）

刘明桥：任务参与界面（3个页面）

满孝通：欢迎界面、发布任务界面（3个页面）

熊廷姚： 二维码开放（3个页面）

后端：

金彩：查询交易记录api开发

董泽东：发布任务记录api开发(统计api+列表api)，参与任务记录api开发 (统计api+列表api)，查看详细任务api开发 (统计api+列表api)，发布者管理审核api开发

王义：参与者登录api开发，提交参与任务api开发

周巍：判断登录注册api开发，发布者发布任务api开发，统计api开发

第二阶段：

任务目标：

前后端API整合、测试、优化